山东创新精密科技有限公司

会议纪要

编号：

| 会议时间 | 2026.07.25 8:30 | 会议地点 | 创新精密（越南）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 李旭 | 会议记录人 | 张溢 |
| 与会人员 | 李旭、李帅、隆滕飞、孙旺、张溢 |  |  |
| 缺席人员 | / |  |  |
| 会 议 纪 要 |  |  |  |
| 根据会议讨论，形成以下决议： 1、自动物流的运行逻辑和流程，由李帅负责理顺清楚，由孙旺负责协调完善使用功能； 2、时效制度的完善，由李帅负责联系产发制定，使之与自动物流运行效率匹配； 3、时效炉实现自动进、出炉作业，由隆滕飞主导联系能拓提供解决方案并实施； 4、各厂家的技术负责人和项目负责人由张溢交接给隆滕飞，并协助隆滕飞联系； 5、由张溢负责联系赛福厂家派技术人员到厂，解决自动装框系统通讯不稳的情况； 6、由隆滕飞尽快梳理设备部内部组织架构，尽快组建自动化、信息化班组，负责自动物流系统的统筹管理和维保； 7、成品立库和模具立库正在调试运行中，请设备部尽快介入，组织现场学习； |  |  |  |